Ny scrum master: Patrick

Ny Product owner: Peter

# Gamle Sprint mål

170 point tilbage, vi har lavet 60% af fulde system, så derfor giver det mening at lave de 60% 100% færdig.

Plan for næste uge er at få lavet et samlet build, og få det testet.

**Udsat da sprint er termineret!!**

# Nye Sprint mål

78 point tilbage, vi har lavet 81% af fulde system, så derfor giver det mening at lave de 61% 100% færdig.

Plan for næste uge og weekend er : rapport og diagrammer.

* Som spiller vil jeg gerne kunne finde kongekronen ved specielle lokationer, når jeg kigger i den genrealle retning af punktet for at belønne at finde disse. (8 stp Peter)