Ny scrum master: Peter

Ny Product owner: Victor

~~Som spiller vil jeg gerne have et ui med få knapper (Patrik og Peter)~~

* ~~Knapper mangler overførsel til endeligt projekt~~
* ~~Lav debug~~
* ~~Mangler test~~

Som spiller vil jeg gerne havde brug af GPS informationer, så jeg kan havde en engageret spiloplevelse

* Mangler test – real world positions test skal skrives (Nikolaj)

Som spiller vil jeg gerne kunne finde skatte og få en belønning. (patrick og Peter)

* Opret world factory pattern del
* Mangler implementering og test

Som spiller vil jeg gerne kunne interagere med spillet gennem ar for at gøre indlevelsen mere engageret (Peter og Patrick)

* Mangler implementering og test

Som spiller vil jeg gerne kunne finde kongekronen ved specielle lokationer, når jeg kigger i den genrealle retning af punktet for at belønne at finde disse. (Victor)

* At lave en pil.
* Implementering og test

Som spiller vil jeg gerne kunne tage billeder af mig selv eller andre i augmented reality, med de cosmetics jeg køber. (Nikolaj)

* At demonstrere koncept
* Implementering og test

Vi forventer at være færdig med elaboration mandag d. 12 maj- fordi her har vi et færdigt produkt, der blot skal tilføjes funktioner til