Problem:	Story points 1 scrum:	Story points 2 scrum:	Status:
Som spiller vil jeg gerne have et ui med få knapper	3	1	Færdig
Som spiller vil jeg gerne havde brug af GPS informationer, så jeg kan havde en engageret spiloplevelse	13	1	Færdig
Som spiller vil jeg gerne kunne finde skatte der kan give mig en belønning	8	1	Færdig
Som sponser vil jeg gerne kunne tilbyde præmier til folk, så min forretning få noget reklame	8
Som sponser vil jeg gerne havde specielle events på min butik, så jeg kan lokke kunder til	8
Som spiller vil jeg gerne havde fastsat nogle punkter rundt i byen med speciale interesse som kan skabe en kulturel interessant oplevelse	5	3	Work in Progress
Som spiller vil jeg gerne kunne få cosmetics, så jeg kan blære mig med dem	8
Som spiller vil jeg gerne kunne købe cosmetics med de valutaer jeg indsamler.	8	5	Wok in progress
Som spiller vil jeg gerne kunne tage billeder af mig selv eller andre i augmented reality, med de cosmetics jeg køber.	40
Som sponsor vil jeg gerne have at præmierne bliver uddelt en smule tilfældigt så præmierne holder længere og kan engagere spillerne over hele perioden med royalt run.	8
Som spiller vil jeg gerne kunne interegere med spillet gennem augmented reality for at gøre indlevelsen mere engagerende	20	1	Færdig?
Som deltager vil jeg gerne dele mine oplevelser på sociale medier, så vi kan få mere opmærksomhed omkring eventet.	13
Som spiller vil jeg gerne kunne submitte min score, til et leaderboard, så jeg kan se, hvordan jeg klarer mig i forhold til andre.	100
Som sponsor vil jeg gerne have, at mit brand bliver synligt i spillet, så jeg kan øge min eksponering.	13
Som sponsor vil jeg gerne have, at spillet kan tilpasses forskellige byer, så det kan bruges i flere lokationer.	40
Som spiller vil jeg gerne have, at spillet har en offline mode, så jeg kan spille, selv når jeg ikke har internetforbindelse	1	1	Færdig?
Som spiller vil jeg gerne have, at spillet kan integreres med sociale medier, så jeg kan dele mit fremskridt.	?
Som spiller vil jeg gerne have, at spillet har en belønningsstruktur, der motiverer mig til at fortsætte med at spille.	8
Som spiller vil jeg gerne kunne finde kron-juveler tilfældigt rundt i byen for at belønning ikke kun sker ved specielle lokationer.	5		Færdig?
Som spiller vil jeg gerne kunne finde kongekronen ved specielle lokationer, når jeg kigger i den genrealle retning af punktet for at belønne at finde disse.	8	8	Work in progress ?
Som spiller vil jeg gerne skulle klare mini-spil for at få kongekronen ved specielle lokationer.	40
Som sponsor vil jeg gerne kunne definere et område hvori spillet kan spilles.	8	5	Work in progress?
Som arrangør vil jeg gerne kunne tilgå statistikker om hvor mange spillere der har logget på.	40
Som spiller jeg gerne kunne optjene og bruge en form for møntfod.		1
Samlet:	405	1	406